Sprint 3 Raporu

Sprint Planlanması:

Proje ekibi 21.12.2023 tarihinde bir araya gelmiş ve sprint 1 sonlandırılmıştır. Toplantıda geliştiriciler yaşadıkları süreci aktarmış ve bir sonraki sprintte yapılacaklar planlanmıştır.

Sprint Başlangıcı:

Proje ekibi 22.12.2023 tarihinde 3. Sprinte başlamıştır.

- Hedef: Proje ekibi veri girişi için özellik geliştirmeleri yapmak. Test işlemlerini gerçekleştirmek. Arayüz iyileştirmeleri ve optimizasyon işlemleri yapmak istemektedir.

- Task List:

  - Frontend Ekibi:

    - Web sayfalarının arayüz tasarımını grafik tasarım yeteneklerini kullanarak sayfanın düzenini, renk şemalarını ve diğer görsel ögeleri belirleyerek tasarlar.

    - Farklı tarayıcılardan doğru görüntülenme sağlamak için responsive tasarım tekniklerini uygular.

    - Kullanıcıların düğmelere tıklaması, formları doldurması, gezinmesi gibi etkileşimleri sağlayan JavaScript kodlarını geliştirir.

    - Sayfaların hızlı yüklenmesi ve akıcı bir deneyim sunması için optimizasyonlar yapar.

  - Backend Ekibi:

    - Sunucu tarafından uygulamanın iş mantığını, veri tabanını ve diğer önemli işlevleri geliştirir.

    - Ekip kullanıcı kimlik doğrulama, yetkilendirme ve veri güvenliği önlemlerini uygular.

    - Ekip frontend ile veri alışverişi yapabilmek için API’ları tasarlar ve geliştirir.

    - Ekip verileri depolamak ve yönetmek için veri tabanı yapısını tasarlar.

    - Kullanıcının yaptığı eylemlere dayalı olarak uygulamanın nasıl çalışacağını ve nasıl tepki vereceğini belirleyen iş mantığı kodlarını yazma.

    - Yazılımın hedeflenen gereksinimleri karşıladığını, doğru ve beklenen sonuçları ürettiğini ve istikrarlı bir şekilde çalıştığını belirtmek için gerekli test sürecini uygulamak.

  - Dokümantasyon Ekibi: Projenin gelişim bölümlerinde yaşanan süreci belgeleme.

- Mockup veya Wireframe:

- API Dokümantasyonu: Yapı genel hatlarıyla bitmiş olup ekip üyelerinin isteklerine göre son düzenlemeler yapılacak ve error handling işlemleri sürecektir. Optimizasyon fikirleri ve code refactoring de bu sürece dahildir.

Geliştirme Süreci:

- Kod Süreci:

  - Transp.page & stockpage fonksiyonları eklendi.

  - Grafikler optimize edildi.

  - Datapage ve homepage için responsive güncellemeler yapıldı.

  - Stok grafiğinin veri tabanı değerleriyle birlikte çalışması sağlandı.

  - Veri sayfasına PDF çıktısı alma özelliği eklendi.

  - Yükleme süresi iyileştirildi.

  - Stok ve nakliye grafiğinin görünümü değiştirildi.

  - En verimli beş ürün listesi eklendi.

- Test Senaryoları: Sprint sürecinde yapılması hedeflenen test süreci gerçekleştirilememiştir.

Sprint Sonu

- Değerlendirme:

  - Yapılmak istenen testler sprint sürecinde tamamlanılamamıştır.

  - Arayüz iyileştirme geliştirmeleri yapılmıştır.

  - Optimizasyon işlemleri yapılmıştır. Dahada iyileştirilebilir.

  - Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için iyileştirmelerin yapılabileceği öngörülmüştür.

- Demo: